Product Requirements Document

베타테스트 자동화 도구

제품 요구사항 정의서

제품명: SIZL Agentic Brain 베타 피드백 시스템

대상 저장소: Sizl-Neolab/SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

작성: 김정연 | 검토: 운영팀

작성일: 2026년 5월 19일 | 버전: 1.1 | 상태: Draft

# 문서 정보

| 문서 버전 | 1.1 (페르소나 단순화) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-19 |
| 상태 | Draft → 운영팀 검토 대기 |
| 관련 문서 | 구현 계획서 v2.0 / 시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0 / 기술 스택 명세서 v1.0 |
| 최종 결정 책임 | 운영팀 + 개발 담당 |

# 1. 개요 및 배경

## 1.1 문제 정의

SIZL Agentic Brain 베타테스트는 다음과 같은 운영상의 문제를 안고 있다.

① 베타 테스터의 피드백 제출 경로가 불편하다

현재 베타 테스터는 GitHub 저장소에 직접 접근해 Issue 템플릿을 선택하고 작성해야 한다. 비개발자 직원에게 GitHub은 진입 장벽이 높다. 결과적으로 일부 테스터는 피드백을 포기하거나 Slack에 단편적으로 남기게 되어 누락된다.

② 신고된 이슈가 처리될 때까지 운영자가 수동으로 챙겨야 한다

이슈가 등록되면 운영자가 원인을 분석하고, 개발자에게 전달하고, 처리 상태를 추적하고, 보고서를 만든다. 1주일에 수십 건의 이슈가 들어오면 운영자 한 명의 시간 대부분이 단순 트래킹에 소모된다.

③ 일일 보고가 매번 수작업이다

매일 오후 5시에 운영자가 GitHub 이슈/PR 상태를 직접 확인해 시트에 정리한다. 이 작업이 30분 이상 걸리고, 휴가나 회의로 누락되면 후속 분석에 구멍이 생긴다.

④ 개발자가 이슈를 받아 코드 수정까지의 컨텍스트 전환 비용이 크다

개발자가 이슈를 읽고, 관련 코드를 찾고, 원인을 파악하고, 패치를 작성하기까지 평균 30분 이상이 든다. 패치의 방향이 명확한 단순 버그도 동일한 비용이 발생한다.

## 1.2 제품 비전

베타 테스터가 한 화면에서 5분 안에 이슈를 제출하면, 5분 안에 자동 분석된 PR 초안이 만들어지고, 운영자는 17시에 자동 정리된 대시보드를 받는다.

이 시스템은 베타테스트의 피드백 루프를 단축시키고, 운영자와 개발자가 진짜 가치 있는 일(원인 분석·의사결정·코드 품질)에 집중할 수 있게 한다.

## 1.3 비즈니스 목표 (Goals)

- G1. 베타 테스터의 이슈 제출 진입 장벽 제거 — 비개발자도 5분 안에 완료

- G2. 이슈 등록부터 PR 초안 생성까지 자동화 — 평균 5분 이내

- G3. 일일 보고 100% 자동화 — 운영자의 수작업 시간 0분

- G4. 개발자가 받는 이슈의 컨텍스트 풍부화 — 원인 분석 + 변경 후보 코드 포함

- G5. 향후 팀 확장과 타 부서 확산을 견딜 수 있는 구조

## 1.4 비목표 (Non-Goals)

이 제품이 명시적으로 다루지 않는 범위. 범위 확장 요청 시 검토 필요.

- 자동 PR을 사람 리뷰 없이 머지하는 것 — 항상 사람 검토 게이트를 거친다

- 외부(사외) 베타 테스터 지원 — 사내 직원만 대상

- 범용 이슈 트래커 — SIZL Agentic Brain 베타에 특화

- 실시간 협업/채팅 기능 — 비동기 워크플로우 전제

- 자동 코드 리팩토링 — LLM은 이슈 단위 수정만 시도

- 타 LLM Provider와 동시 운영 — MVP는 Anthropic Claude 단일

## 1.5 성공의 정의

이 제품이 성공했다고 말하려면 다음 모두가 만족되어야 한다.

- 베타 종료 시점에 폼을 통한 이슈 제출 비율이 전체 이슈의 80% 이상

- 자동 PR의 30% 이상이 사람 리뷰 후 머지됨 (의미 있는 패치 비율)

- 일일 보고 누락이 베타 기간 전체 1회 이하

- 운영자가 시스템 도입 전 대비 일일 30분 이상의 시간을 절약했다고 응답

- 베타 테스터의 사용 만족도 8점 이상 (10점 척도)

# 2. 사용자 그룹

이 제품의 사용자는 역할별로 4개 그룹으로 나뉜다. 각 그룹은 이용 빈도, 기술 숙련도, 핵심 니즈가 다르므로 다른 형태의 UI/UX와 기능을 제공한다.

## 2.1 사용자 유형 개요

| 역할 | 중요도 | 이용 빈도 | 주 인터페이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 베타 테스터 | Primary | 주 2~5회 | 웹 폼 (사내 SSO 인증 뒤) |
| 운영자 | Primary | 매일 다회 | Google Sheet (Dashboard + Raw Issues) + Slack |
| 개발자 | Primary | 매일 다회 | GitHub (Issue·PR) |
| 매니저 | Secondary | 주 1~2회 | Google Sheet (Dashboard만) |

## 2.2 베타 테스터

| 맥락 | SIZL Agentic Brain을 업무에 사용하면서 버그·개선 사항을 발견하는 사내 직원. 본업이 따로 있고, 피드백 제출은 부수적 활동 |
| --- | --- |
| 기술 숙련도 | 일반 사무직 수준. GitHub 사용 경험이 없거나 적음 |
| 핵심 니즈 | - 빠르게 제보하고 본업으로 돌아가고 싶다 - 내가 신고한 게 무시되지 않는다는 확신이 필요하다 - 무엇을 어떻게 적어야 할지 안내받고 싶다 |
| 불편 사항 (현재) | - GitHub 접근이 번거롭다 - 어떤 정보를 적어야 하는지 모르겠다 - 제보 후 어떻게 됐는지 알 길이 없다 |
| 성공의 모습 | 점심 시간 전에 발견한 버그를 5분 안에 제보하고 본업으로 복귀한다 |

## 2.3 운영자

| 맥락 | 베타테스트의 일일 운영을 책임지는 담당자. 이슈를 분류·우선순위 결정·진행 추적·보고서 작성 |
| --- | --- |
| 기술 숙련도 | Google Workspace 능숙. GitHub은 읽기 위주의 중급 수준 |
| 핵심 니즈 | - 오늘 들어온 이슈의 우선순위를 빠르게 판단 - 진행이 안 되는 이슈를 즉시 발견 - 주간/월간 리포트 생성을 위한 데이터 |
| 불편 사항 (현재) | - 일일 보고에 시간이 너무 든다 - 누가 어떤 계정으로 테스트했는지 일일이 추적해야 한다 - 처리 상태가 한눈에 안 보인다 |
| 성공의 모습 | 17시 Slack 알림을 받고 대시보드를 열면 오늘 통계와 우선 처리 대상이 한눈에 보인다 |

## 2.4 개발자

| 맥락 | 자동 생성된 PR을 리뷰하고 머지하는 역할. 초기에는 도구 자체 개발과 베타 PR 리뷰를 겸직 |
| --- | --- |
| 기술 숙련도 | 고급 개발자 |
| 핵심 니즈 | - 자동 생성 PR을 빠르게 평가 - 실제 원인이 무엇인지 LLM의 분석 활용 - 잘못된 PR은 안전하게 거부 |
| 불편 사항 (현재) | - 이슈만 보고는 코드 어디를 봐야 할지 막막함 - 단순 버그도 컨텍스트 전환 비용이 큼 |
| 성공의 모습 | 이슈 도착 알림과 함께 LLM이 만든 PR 초안을 받아, 10분 안에 머지/수정/거부 결정 |

## 2.5 매니저

| 맥락 | 베타테스트의 결과 책임자. 직접 사용하기보다 의사결정과 보고에 데이터 활용 |
| --- | --- |
| 기술 숙련도 | 일반 사무직 + 데이터 리터러시 |
| 핵심 니즈 | - 베타테스트가 잘 굴러가는지 한눈에 파악 - 주간/월간 리포트로 의사결정 - 자동화 ROI 검증 |
| 성공의 모습 | 주간 회의 전 대시보드만 5분 보고 회의에 들어간다 |

# 3. 핵심 사용자 시나리오

역할별 대표 시나리오를 시간순으로 정리한다. 이 시나리오는 4장의 기능 요구사항을 도출하는 근거다.

## 3.1 시나리오 1: 베타 테스터의 버그 제보 흐름

- 베타 테스터가 SIZL Agentic Brain에서 검색 기능을 사용 중 결과가 비어 있는 버그를 발견한다.

- Slack에 공유된 베타 피드백 폼 링크를 클릭한다.

- 회사 SSO로 자동 로그인되어 폼 화면이 열린다.

- '이슈 리포트' 탭을 선택하고 폼을 작성한다. 테스트 계정, 접속 시간, 영역(Research), 원인 유형(Backend 추정), 심각도, 재현 단계, 화면 캡처를 입력한다.

- '제출' 버튼을 누르면 결과 페이지에 'Issue #142가 생성되었습니다'와 GitHub 링크가 표시된다.

- 점심 식사 후 Slack DM으로 'PR #143이 만들어졌습니다' 알림을 받는다 (선택 기능).

- 다음 날 PR이 머지되었다는 알림을 받는다.

## 3.2 시나리오 2: 운영자의 일일 운영

- 운영자가 09:00에 출근해 Dashboard 시트를 연다.

- KPI 위젯에서 '오늘 신규 5건, P1 Open 1건'을 확인한다.

- P1 이슈가 어제 들어왔는데 아직 PR이 안 만들어진 것을 본다 (auto-pr-failed).

- 해당 이슈 코멘트의 LLM 분석을 읽고, 운영자 수작업 영역인 시트 L열(원인 유형)에 '데이터 정합성'을 기입한다.

- Slack으로 개발자에게 P1 우선 처리 요청.

- 17:00에 Slack 알림으로 '오늘 신규 7건, 처리 완료 4건, 자동 PR 성공률 60%' 요약을 받는다.

## 3.3 시나리오 3: 개발자의 PR 처리

- 개발자가 GitHub에서 자동 생성 PR #143 알림을 받는다.

- PR 본문의 'LLM 분석' 섹션을 읽는다: 원인 가설 + 변경 파일 + confidence 0.72.

- Files Changed 탭에서 diff를 확인한다. 변경 범위가 합리적임을 확인.

- 로컬에서 브랜치를 체크아웃해 직접 실행 테스트.

- 작은 수정을 추가 커밋한 뒤 'Approve and Merge'.

- Issue #142가 자동으로 close되고, Sheet의 처리 상태가 '완료'로 갱신된다.

## 3.4 시나리오 4: 매니저의 주간 보고

- 매니저가 매주 월요일 09:00 주간 회의 전 Dashboard 시트를 연다.

- '추세' 차트에서 지난 7일간 신규/처리 건수가 안정적임을 확인.

- '원인 분포' 차트에서 Backend 이슈가 60%를 차지함을 발견.

- 회의에서 'Backend 안정화 스프린트' 의사결정의 근거로 활용.

# 4. 기능 요구사항

기능 요구사항(FR)을 4개 그룹으로 묶어 각 요구사항에 고유 ID와 우선순위, 수용 기준(Acceptance Criteria)을 부여한다.

## 4.1 우선순위 정의

- P0 (Must-Have): 베타 오픈 시 반드시 필요. 빠지면 시스템이 동작하지 않음

- P1 (Should-Have): 베타 오픈 시 필요. 빠지면 사용자 경험 크게 저하

- P2 (Nice-to-Have): 베타 기간 중 추가 가능. 빠져도 핵심 가치 유지

## 4.2 FR-1: 이슈 제출 (베타 테스터)

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1 | P0 | 사내 SSO 인증을 통한 폼 접근 | 인증되지 않은 접근은 SSO 로그인 페이지로 리다이렉트. 인증 후 폼 페이지로 자동 복귀 |
| FR-1.2 | P0 | 이슈 리포트 / 개선 사항 2개 폼 유형 제공 | 각 폼은 기존 GitHub 템플릿(bug_report.yml, enhancement.yml)의 항목을 모두 포함 |
| FR-1.3 | P0 | 필수 입력 검증 | 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 원인, 심각도, 시나리오는 필수. 미입력 시 제출 차단 |
| FR-1.4 | P0 | 테스트 환경 정보 수집 | OS, 브라우저, 디바이스, 네트워크를 필수 입력. 일부는 자동 감지로 채워주되 수정 가능 |
| FR-1.5 | P1 | 이미지 첨부 (최대 5장) | 드래그&드롭 업로드. 5MB 이하. JPEG/PNG/GIF. 미리보기 제공 |
| FR-1.6 | P0 | 제출 결과 페이지 | Issue 번호 + GitHub URL 표시. 3초 이내 응답 |
| FR-1.7 | P2 | 내 이슈 목록 조회 | 사용자가 자신이 제출한 이슈를 한눈에 볼 수 있는 페이지 |
| FR-1.8 | P2 | 이미지 자동 마스킹 안내 | 이미지에 개인정보가 보일 경우 마스킹 권고 메시지 (자동 마스킹은 아님) |

## 4.3 FR-2: 자동 분석 및 PR 생성 (시스템)

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-2.1 | P0 | GitHub Issue 자동 생성 | 폼 제출 시 정해진 형식(YAML 헤더 + Summary)으로 Issue 등록. 자동 라벨 부여 |
| FR-2.2 | P0 | Webhook 기반 이슈 처리 | 이슈 생성 이벤트 수신 후 3분 내 자동 처리 시작. 누락률 < 1% |
| FR-2.3 | P0 | LLM 기반 이슈 분석 | Claude API를 호출해 원인 가설, 변경 후보 파일, diff 생성. JSON 구조화 응답 |
| FR-2.4 | P0 | 자동 PR 생성 (조건부) | LLM confidence ≥ 0.5 + diff dry-run 통과 시 fix/issue-N 브랜치에 PR 생성 |
| FR-2.5 | P0 | PR 본문 표준 양식 | '⚠️ 자동 생성' 표시 + Fixes #N + 원인 분석 + 변경 파일 + confidence + 리뷰 체크리스트 |
| FR-2.6 | P0 | 실패 폴백 | LLM 실패 / diff 적용 불가 시 PR 미생성. 분석 결과만 이슈 코멘트로 첨부 + auto-pr-failed 라벨 |
| FR-2.7 | P0 | 사람 리뷰 의무화 | 자동 생성 PR은 main 브랜치 보호 규칙에 따라 반드시 1인 이상 리뷰 후에만 머지 가능 |
| FR-2.8 | P1 | LLM 비용 제한 | 일일 LLM API 비용이 임계값 80% 초과 시 Slack 알림. 100% 도달 시 자동 PR 생성 중단 |
| FR-2.9 | P2 | PR 재생성 요청 | 이슈에 '/retry-pr' 코멘트 시 자동 PR 재생성 시도 |

## 4.4 FR-3: 시트 동기화 (시스템)

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-3.1 | P0 | Raw Issues 시트 자동 행 추가 | 이슈 생성 시 1분 내에 시트의 다음 빈 행에 자동 컬럼이 채워짐 |
| FR-3.2 | P0 | 운영자 수작업 컬럼 보호 | L~P, S 컬럼은 시스템이 절대 덮어쓰지 않음. 시트 보호 설정 + 명시적 컬럼 화이트리스트 |
| FR-3.3 | P0 | PR 상태 자동 갱신 | PR 생성/머지/닫힘 이벤트 발생 시 시트의 W·X·Y·Z 컬럼 자동 업데이트 |
| FR-3.4 | P0 | 일일 17시 전수 동기화 | 매일 17:00 KST(±5분)에 GitHub 전체 조회 → 시트 누락분 보강 |
| FR-3.5 | P0 | Daily Snapshot 누적 | 매일 17시에 통계 13개 컬럼이 1행으로 추가됨 |
| FR-3.6 | P1 | Dashboard 시트 시각화 | KPI 6개 + 차트 4개(추세/원인분포/영역별/심각도×상태) + 액션 리스트 |
| FR-3.7 | P1 | 멱등성 보장 | 같은 Webhook이 두 번 도착해도 시트에 중복 행 생기지 않음 |

## 4.5 FR-4: 알림 및 운영 (시스템 + 운영자)

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-4.1 | P0 | 일일 17시 Slack 보고 | 매일 17:05까지 운영 채널에 일일 통계 요약 메시지 도착 |
| FR-4.2 | P0 | 장애 실시간 알림 | Webhook 처리 실패, 동기화 실패, API 한도 초과 시 5분 내 Slack 알림 |
| FR-4.3 | P1 | 개인정보 마스킹 | 이메일은 본문 저장 시 자동 마스킹 (gh.kim@***). 사번은 라벨로만 사용 |
| FR-4.4 | P1 | 롤백 가능한 시스템 | Frontend/LLM Worker/Sheet Sync를 개별 비활성화 가능 (4-Level 롤백) |
| FR-4.5 | P2 | 이슈 제보자에게 진행 알림 | 이슈 등록/PR 생성/머지 시점에 Slack DM (선택) |
| FR-4.6 | P2 | 주간 자동 리포트 | 매주 월요일 09:00에 주간 통계 요약을 Slack/메일로 발송 |

# 5. 대표 사용자 스토리

역할별 대표 사용자 스토리를 '나는 ~로서, ~하길 원한다, 왜냐하면 ~' 형식으로 정리한다.

## 5.1 베타 테스터의 스토리

US-1.1 (FR-1.1, FR-1.2 관련)

나는 베타 테스터로서, 슬랙에서 공유받은 링크를 한 번만 클릭해서 폼을 열고 싶다. 왜냐하면 GitHub에 로그인하고 템플릿을 고르는 단계가 번거롭기 때문이다.

US-1.2 (FR-1.3, FR-1.4 관련)

나는 베타 테스터로서, 어떤 항목이 필수인지 폼에서 명확히 표시받고 싶다. 왜냐하면 무엇을 적어야 할지 일일이 추측하고 싶지 않기 때문이다.

US-1.3 (FR-1.5 관련)

나는 베타 테스터로서, 스크린샷을 드래그해서 첨부하고 싶다. 왜냐하면 글로 설명하기 어려운 UI 버그를 빠르게 전달하고 싶기 때문이다.

US-1.4 (FR-1.6 관련)

나는 베타 테스터로서, 제출 직후 'Issue가 생성되었다'는 확실한 피드백을 받고 싶다. 왜냐하면 내 신고가 정상적으로 들어갔는지 확신하고 싶기 때문이다.

## 5.2 운영자의 스토리

US-2.1 (FR-3.1, FR-3.6 관련)

나는 운영자로서, 시트를 열면 자동으로 최신 이슈가 정리되어 있길 원한다. 왜냐하면 매일 GitHub 이슈를 일일이 옮겨 적는 작업에 시간을 쓰고 싶지 않기 때문이다.

US-2.2 (FR-3.2 관련)

나는 운영자로서, 시트의 원인 분석 컬럼에 직접 메모를 남길 수 있고 그 메모가 시스템에 의해 덮어쓰여지지 않길 원한다. 왜냐하면 자동화가 내 분석을 망치면 자동화를 못 믿기 때문이다.

US-2.3 (FR-3.6 관련)

나는 운영자로서, 대시보드에서 오늘의 P1 이슈와 자동 PR 성공률을 한눈에 보고 싶다. 왜냐하면 매일 30개 행을 스크롤하며 우선순위를 찾고 싶지 않기 때문이다.

US-2.4 (FR-4.1 관련)

나는 운영자로서, 17시에 Slack으로 일일 요약을 받고 싶다. 왜냐하면 매번 시트를 열어 통계를 직접 산출하고 싶지 않기 때문이다.

## 5.3 개발자의 스토리

US-3.1 (FR-2.3, FR-2.5 관련)

나는 개발자로서, 자동 생성된 PR에 LLM의 분석(원인 가설, confidence, 관련 파일)이 본문에 정리되어 있길 원한다. 왜냐하면 PR 페이지 하나만 보고 빠르게 평가를 시작하고 싶기 때문이다.

US-3.2 (FR-2.4 관련)

나는 개발자로서, LLM이 확실하지 않은 케이스는 PR을 만들지 않길 원한다. 왜냐하면 무의미한 PR로 알림을 받고 싶지 않기 때문이다.

US-3.3 (FR-2.7 관련)

나는 개발자로서, 자동 생성 PR이 내 승인 없이는 절대 머지되지 않길 원한다. 왜냐하면 검증되지 않은 코드가 main에 들어가는 위험을 감수할 수 없기 때문이다.

## 5.4 매니저의 스토리

US-4.1 (FR-3.6 관련)

나는 매니저로서, 베타테스트 진행 상황을 차트로 한눈에 보고 싶다. 왜냐하면 주간 회의에서 데이터 기반으로 보고할 수 있어야 하기 때문이다.

US-4.2 (FR-3.5 관련)

나는 매니저로서, 시간이 지나도 통계가 누적되어 추세를 볼 수 있길 원한다. 왜냐하면 베타 종료 시점에 효과 분석을 해야 하기 때문이다.

# 6. 비기능 요구사항

| ID | 범주 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-1 | 성능 | 폼 제출 응답성 | 폼 제출 → 결과 페이지 ≤ 3초 (p95) |
| NFR-2 | 성능 | 자동 PR 생성 시간 | Issue 등록 → PR 생성 ≤ 5분 (p95) |
| NFR-3 | 신뢰성 | Webhook 처리 누락률 | < 1% (일일 동기화로 보강) |
| NFR-4 | 신뢰성 | 일일 보고 정시 발송률 | > 99% (17:00 ± 5분) |
| NFR-5 | 가용성 | Backend 가용성 | 월 99.5% 이상 (Cloud Run SLA에 의존) |
| NFR-6 | 보안 | Frontend 접근 제한 | 사내 SSO 인증 없이는 폼 접근 불가 |
| NFR-7 | 보안 | Webhook 검증 | HMAC-SHA256 서명 검증 없는 요청은 모두 거부 |
| NFR-8 | 보안 | Secret 노출 0건 | 모든 키는 Secret Manager. 코드/로그에 절대 노출 금지 |
| NFR-9 | 개인정보 | 이메일 마스킹 | Issue 본문 저장 시 이메일 마스킹 처리 (예: gh.kim@***) |
| NFR-10 | 관측성 | 이벤트 추적 | 모든 비즈니스 이벤트는 EventLog에 기록 (감사 추적) |
| NFR-11 | 관측성 | 실패 알림 | 모든 시스템 실패는 5분 내 Slack 알림 도착 |
| NFR-12 | 확장성 | 일일 처리량 | 일일 100건 이슈까지는 MVP 구조로 처리. 그 이상은 Phase 2 분리 |
| NFR-13 | 유지보수성 | 코드 품질 | CI에서 ruff/mypy/pytest 통과 필수. 테스트 커버리지 70% 이상 |
| NFR-14 | 호환성 | 브라우저 | Chrome / Edge / Safari 최신 2개 버전 지원 |

# 7. 성공 지표 (KPI)

이 제품의 성공 여부를 측정하는 지표를 정의한다. 정량 목표치는 베타 운영 첫 2주 데이터를 기준선(baseline)으로 삼아 W4 종료 후 확정한다.

## 7.1 핵심 지표

| 범주 | 지표명 | 정의 | 목표 (Direction) |
| --- | --- | --- | --- |
| 도입률 | 폼 사용 비율 | 폼으로 등록된 이슈 / 전체 이슈 | ≥ 80% (베타 4주차 기준) |
| 도입률 | 주간 활성 테스터 수 | 최근 7일 내 1건 이상 제출한 테스터 | 증가 추세 유지 |
| 자동화율 | PR 자동 생성 성공률 | PR 생성된 이슈 / 전체 이슈 | ≥ 70% (P4 제외) |
| 자동화 품질 | 자동 PR 머지율 | 머지된 자동 PR / 생성된 자동 PR | ≥ 30% |
| 속도 | PR 생성 리드타임 | Issue 등록 → PR 생성 | p95 ≤ 5분 |
| 속도 | 이슈 처리 리드타임 | Issue 등록 → close | 중앙값 ≤ 3 영업일 |
| 신뢰성 | 일일 보고 정시 발송률 | 17:05까지 Slack 알림 도착 | ≥ 99% |
| 비용 | 이슈당 LLM 평균 비용 | 월 LLM 비용 / 월 이슈 수 | 측정 후 임계값 확정 |
| 사용자 만족도 | 테스터 만족도 | 월말 설문 (10점 척도) | ≥ 8 |
| 운영 효율 | 운영자 시간 절감 | 자가 보고 (도입 전/후) | 일일 30분 이상 절감 |

## 7.2 측정 방법

- 도입률·자동화율·속도: Google Sheet의 Daily Snapshot에서 자동 계산

- 리드타임: EventLog 테이블의 timestamp 기반 계산

- LLM 비용: Anthropic 콘솔 + EventLog의 호출 횟수로 추정

- 사용자 만족도·시간 절감: 매월 말 설문 (Google Forms)

참고. 정량 목표치는 베타 운영 첫 2주 데이터로 baseline을 잡은 뒤 확정한다. 초기 목표치는 합의된 'Direction'으로 두고, 운영 데이터에 따라 W4 종료 후 조정한다.

# 8. 릴리스 계획

기능 요구사항을 5개 릴리스(R1~R5)로 나눠 점진적으로 출시한다. 각 릴리스는 구현 계획서 v2.0의 주차별 계획과 매핑된다.

## 8.1 릴리스 일정 및 포함 기능

| ID | 이름 | 시점 | 포함 FR | Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 기반 구축 (MVP 1) | W1 | FR-1.1, FR-1.2, FR-1.3 (인증 미적용) FR-3.1 (시트 템플릿) | 운영자 데모 #1 통과 |
| R2 | 이슈 등록 + 시트 (MVP 2) | W2 | FR-1.4, FR-1.5, FR-1.6 FR-2.1, FR-2.2 FR-3.1, FR-3.2, FR-3.3 | 운영자 데모 #2 통과 E2E 시나리오 S1, S3 통과 |
| R3 | LLM 자동 PR (MVP 3) | W3 | FR-2.3, FR-2.4, FR-2.5, FR-2.6, FR-2.7, FR-2.8 | 머지율 30% 이상 E2E S2 통과 |
| R4 | 보고 + 안정화 (Beta Ready) | W4 | FR-3.4, FR-3.5, FR-3.6, FR-3.7 FR-4.1, FR-4.2, FR-4.3, FR-4.4 | E2E S1~S5 모두 통과 Soft Launch 3일 무사고 |
| R5 | Public Beta (GA) | W4+1 | R4 + 베타 테스터 전체 안내 | 1주차 모니터링 무사고 도입률 50% 이상 |

## 8.2 P2 (Nice-to-Have) 백로그

MVP에 포함하지 않고 베타 운영 중 추가 검토할 기능들.

- FR-1.7 내 이슈 목록 조회 — 베타 2개월차 검토

- FR-1.8 이미지 마스킹 안내 — 보안 이슈 발생 시 우선 도입

- FR-2.9 PR 재생성 요청 — LLM 머지율 측정 후

- FR-4.5 제보자 진행 알림 — 사용자 요청 다수 시

- FR-4.6 주간 자동 리포트 — 매니저 요청 시

## 8.3 릴리스 후 운영 단계

R5 이후의 운영 단계는 구현 계획서 v2.0의 12장(향후 확장)을 따른다.

- Phase 2 (일일 이슈 100건+ 또는 LLM 동시성 5+): LLM Worker 분리

- Phase 3 (팀 합류 3인 이상): PostgreSQL 이전, 서비스 분리

- Phase 4 (타 부서 확산): 멀티테넌시, K8s 이전

# 9. 의존성 및 리스크

## 9.1 외부 의존성

| 의존성 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| GitHub API 가용성 | 핵심 흐름 차단 | GitHub 장애 시 일시 중단. 복구 후 누락분 동기화 |
| Anthropic API 가용성 | 자동 PR 차단 (이슈 등록은 정상) | LLM 실패 시 코멘트만 첨부 폴백. 사용자 영향 최소 |
| Google Sheets API 한도 | 시트 갱신 지연 | 재시도 + 일일 동기화 보강. 한도 초과 시 batch 조정 |
| 사내 SSO 가용성 | 폼 접근 불가 | SSO 장애 시 직접 GitHub Issue 작성으로 폴백 안내 |
| Cloud Run 가용성 | Backend 전체 불가 | Cloud Run SLA 99.95%에 의존. 장애 시 GCP 상태 페이지 모니터링 |

## 9.2 제품 리스크

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 머지율이 너무 낮음 | 중 | 높음 | 프롬프트 v2~v3 튜닝. 30% 미만 지속 시 처리 범위 축소(P1~P2만) |
| 잘못된 자동 PR이 머지됨 | 낮음 | 매우 높음 | 브랜치 보호 + 사람 리뷰 의무화 (FR-2.7). PR 본문에 ⚠️ 강조 |
| LLM 비용 폭주 | 중 | 중 | 일일 한도 + 80% 알림 + 100% 도달 시 자동 중단 (FR-2.8) |
| 운영자가 시트 자동 컬럼 덮어씀 | 중 | 중 | 시트 보호 설정 (FR-3.2) + 운영자 교육 + 매뉴얼 명시 |
| 이슈 본문에 민감 정보 포함 | 중 | 높음 | 이메일 자동 마스킹 (FR-4.3) + Private 저장소 + 베타 종료 후 익명화 |
| 1인 개발자 부재 (휴가/이직) | 낮음 | 높음 | 운영 매뉴얼 정비 + 시스템 자동 복구 우선 설계 + Phase 3에 팀 합류 추진 |
| Webhook 누락 | 중 | 중 | 일일 17시 전수 동기화로 보강 (FR-3.4). Phase 2에 Polling fallback 추가 |

# 10. 가정 및 미해결 질문

## 10.1 가정 (Assumptions)

이 PRD는 다음 사항이 참이라고 가정한다. 가정이 바뀌면 PRD 재검토 필요.

- 베타 테스터는 모두 사내 SSO 계정을 보유한다

- 베타 테스트 기간은 약 2~3개월이며, 일일 이슈는 평균 10~30건이다

- LLM API 비용은 월 100만원 이하 한도 내에서 운영 가능하다

- 개발자는 매일 최소 1회 PR 리뷰 가능하다

- 운영자는 매일 17:00 이후 시트를 확인하고 수작업 컬럼을 채울 수 있다

- GitHub Webhook은 99% 이상 정상 도착하며, 누락은 일일 동기화로 충분히 보강된다

## 10.2 미해결 질문 (Open Questions)

MVP 출시 전 운영팀·개발팀이 확정해야 하는 항목.

| ID | 질문 | 확정 책임 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-1 | 저장소를 Public에서 Private으로 전환할 것인가? | 운영팀 + 보안 | W0 종료 전 |
| OQ-2 | LLM이 접근 가능한 코드 범위는 어디까지인가? | 개발팀 + 보안 | W0 종료 전 |
| OQ-3 | Google Sheet의 위치 (개인 / 팀 / 공용)는? | 운영팀 | W0 종료 전 |
| OQ-4 | 성공 지표의 정량 목표치 (현재 'Direction' 표기)를 어떤 baseline으로 확정할 것인가? | 매니저 | W4 종료 후 |
| OQ-5 | LLM 모델 선택 (Sonnet vs Opus)을 어떤 기준으로 결정할 것인가? | 개발팀 | W3 중 |
| OQ-6 | 베타 종료 후 데이터 보관 정책 (보관/익명화/삭제)은? | 운영팀 + 법무 | 베타 오픈 전 |
| OQ-7 | Frontend 인증을 Vercel Edge Middleware로 할지, NextAuth로 할지? | 개발팀 | W1 시작 전 |

# 11. 부록

## 11.1 용어 정의

- 베타테스트: SIZL Agentic Brain의 제품 출시 전 사내 검증 단계

- 자동 PR: LLM이 분석한 결과를 기반으로 시스템이 자동 생성한 Pull Request 초안

- 운영자: 베타테스트의 일일 운영을 담당하는 역할 (Issue 분석·우선순위 결정)

- Issue Body: GitHub Issue의 본문. YAML 헤더 + 마크다운 섹션으로 구성

- YAML 헤더: Issue Body 최상단의 메타데이터 블록 (작성자·테스트 계정 등)

- 자동 컬럼: Sheet에서 시스템이 자동 갱신하는 컬럼 (A, C~K, Q~AC)

- 수작업 컬럼: Sheet에서 운영자가 직접 입력하는 컬럼 (L~P, S)

- confidence: LLM이 자신의 분석에 대해 산출하는 0~1 사이의 확신도

- MVP / Phase: 단계적 확장 모델. MVP는 초기 출시, Phase 2~4는 확장 단계

- SoT (Source of Truth): 단일 진실의 출처. 본 시스템에서는 GitHub Issue

## 11.2 관련 문서

- 구현 계획서 v2.0 — 무엇을 언제 만들지 (주차별 작업)

- 시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0 — 어떻게 구조화할지 (컴포넌트·데이터 모델·인터페이스)

- 기술 스택 명세서 v1.0 — 무엇으로 구현할지 (라이브러리·버전·선정 사유)

- 본 PRD — 왜·누구를 위해·무엇을 만들지 (요구사항·우선순위·성공 지표)

## 11.3 4개 문서의 관계

이 PRD는 다음 4개 문서 체계의 일부다.

- PRD가 'WHY / WHO / WHAT'을 정의하면

- 구현 계획서가 'WHAT / WHEN'을 작업 단위로 분해하고

- 아키텍처 설계서가 'HOW'를 구조와 인터페이스로 정의하며

- 기술 스택서가 'WITH WHAT'을 라이브러리와 도구로 명시한다

각 문서의 식별자(FR ID, ADR 번호, 컴포넌트 명)는 다른 문서에서도 그대로 참조되어 추적성을 확보한다.

## 11.4 변경 이력

- v1.0 (2026-05-19): 초안 작성. R1~R5 릴리스 계획 + FR 30개 + KPI 10개 정의

- v1.1 (2026-05-19): 페르소나 단순화. 가상 인물 이름 제거, 역할 기반으로 재정리