Product Requirements Document

베타테스트 자동화 도구

제품 요구사항 정의서

SIZL Agentic Brain 베타 피드백 시스템

Sizl-Neolab / SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

버전 2.0 | 작성일 2026년 5월 19일

# 요약

이 PRD는 SIZL Agentic Brain 베타테스트의 피드백 수집·처리·보고 과정을 자동화하는 시스템에 대한 제품 요구사항을 정의한다.

핵심 가치는 다음과 같다.

베타 테스터는 이메일 한 번 입력으로 5분 안에 이슈를 제출하고, 시스템은 5분 안에 자동 분석된 PR 초안을 생성하며, 운영자는 17시에 자동 정리된 대시보드를 받는다.

이 문서는 제품의 'WHY(왜 만드는가)', 'WHO(누구를 위해 만드는가)', 'WHAT(무엇을 만드는가)'에 답한다. 구체적인 'HOW(어떻게 만드는가)'와 'WITH WHAT(무엇으로 만드는가)'은 별도 문서를 참조한다.

| 버전 | 2.0 |
| --- | --- |
| 상태 | Draft (운영팀 검토 대기) |
| 작성일 | 2026-05-19 |
| 관련 문서 | 구현 계획서 v2.0 · 시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0 · 기술 스택 명세서 v1.0 |

# 1. 배경 및 목표

## 1.1 해결하려는 문제

SIZL Agentic Brain 베타테스트는 현재 다음 네 가지 비효율을 겪고 있다.

첫째, 베타 테스터의 피드백 제출 경로가 불편하다. GitHub에 직접 접근해 Issue 템플릿을 선택하고 작성해야 하므로, 비개발자에게는 진입 장벽이 높다. 결과적으로 일부 피드백은 Slack에 단편적으로만 남거나 아예 누락된다.

둘째, 신고된 이슈가 처리될 때까지 운영자가 모든 단계를 수동으로 챙긴다. 1주일에 수십 건의 이슈가 들어오면 운영자 한 명의 시간 대부분이 단순 트래킹에 소모된다.

셋째, 일일 보고가 매번 수작업이다. 운영자가 GitHub 이슈·PR 상태를 직접 확인해 시트에 정리하는 데 30분 이상이 걸리고, 휴가나 회의로 누락되면 후속 분석에 구멍이 생긴다.

넷째, 개발자가 이슈를 받아 코드 수정까지의 컨텍스트 전환 비용이 크다. 이슈를 읽고, 관련 코드를 찾고, 원인을 파악하기까지 평균 30분 이상 든다. 패치 방향이 명확한 단순 버그도 마찬가지다.

## 1.2 제품 비전

피드백 루프를 단축시켜, 운영자와 개발자가 진짜 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 한다.

## 1.3 목표와 비목표

| ✅ Goals (이 제품이 추구하는 것) | ❌ Non-Goals (이 제품이 하지 않는 것) |
| --- | --- |
| • 비개발자도 5분 안에 이슈 제출 완료 • 이슈 등록 → PR 초안 생성을 5분 이내 자동화 • 일일 보고 100% 자동화 • 개발자에게 풍부한 컨텍스트 제공 (원인 분석 + 코드) • 팀 확장·타 부서 확산을 견딜 수 있는 구조 | • 자동 PR을 사람 리뷰 없이 머지 • 외부(사외) 베타 테스터 지원 • 범용 이슈 트래커 (SIZL Agentic Brain에 특화) • 실시간 협업·채팅 기능 • 자동 코드 리팩토링 • 타 LLM Provider 동시 운영 (MVP는 Claude만) |

## 1.4 성공의 정의

다음 조건이 모두 만족되었을 때 이 제품이 성공했다고 본다.

- 베타 종료 시점에 폼을 통한 이슈 제출 비율이 전체의 80% 이상

- 자동 PR의 30% 이상이 사람 리뷰 후 머지됨

- 일일 보고 누락이 베타 기간 전체 1회 이하

- 운영자가 도입 전 대비 일일 30분 이상의 시간을 절약했다고 응답

- 베타 테스터 사용 만족도 8점 이상 (10점 척도)

# 2. 사용자 그룹

이 제품에는 네 종류의 사용자가 있다. 역할별 맥락과 핵심 니즈를 한눈에 비교할 수 있도록 정리한다.

|  | 베타 테스터 | 운영자 | 개발자 | 매니저 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중요도 | Primary | Primary | Primary | Secondary |
| 이용 빈도 | 주 2~5회 | 매일 다회 | 매일 다회 | 주 1~2회 |
| 주 인터페이스 | 웹 폼 | Google Sheet + Slack | GitHub | Dashboard |
| 맥락 | 본업 중 버그·개선 발견. 피드백은 부수 활동 | 베타 일일 운영 담당. 이슈 분류·우선순위·보고 | 자동 PR 리뷰·머지. 초기엔 도구 개발도 겸직 | 결과 책임자. 의사결정에 데이터 활용 |
| 기술 숙련도 | 일반 사무직. GitHub 경험 적음 | Workspace 능숙. GitHub 읽기 위주 | 고급 개발자 | 사무직 + 데이터 리터러시 |
| 핵심 니즈 | 빠르게 제보하고 본업 복귀 + 신고 무시되지 않는다는 확신 | 우선순위 빠른 판단 + 정체된 이슈 즉시 발견 | 이슈 컨텍스트 풍부 + 잘못된 PR 안전한 거부 | 진행 상황 한눈 파악 + 추세 분석 |
| 성공의 모습 | 점심 전 발견한 버그를 5분 안에 제보하고 복귀 | 17시 Slack 알림 + 대시보드로 우선 처리 대상 파악 | PR 알림과 LLM 분석으로 10분 안에 결정 | 주간 회의 전 대시보드만 5분 보고 회의 입장 |

# 3. 핵심 사용자 시나리오

역할별 대표 시나리오를 시간순으로 정리한다. 이 시나리오는 4장의 기능 요구사항을 도출하는 근거다.

## 시나리오 1. 베타 테스터의 버그 제보

- 베타 테스터가 SIZL Agentic Brain의 검색 기능에서 결과가 비어 있는 버그를 발견한다.

- Slack에서 공유된 피드백 폼 링크를 클릭한다.

- 폼 첫 화면에서 회사 이메일을 입력하면 곧장 작성 화면으로 진입한다.

- '이슈 리포트' 탭에서 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 재현 단계를 입력한다.

- 발견한 화면을 캡처해 폼에 직접 Ctrl+V로 붙여넣어 첨부한다.

- '제출'을 누르면 'Issue #142가 생성되었습니다' 결과 페이지가 표시된다.

- 점심 식사 후 처리 진행 알림을 받는다 (선택 기능).

## 시나리오 2. 운영자의 일일 운영

- 운영자가 09:00에 출근해 Dashboard 시트를 연다.

- KPI 위젯에서 '오늘 신규 5건, P1 Open 1건'을 확인한다.

- P1 이슈가 어제 들어왔는데 아직 PR이 안 만들어진 것을 발견한다 (auto-pr-failed).

- 이슈 코멘트의 LLM 분석을 읽고, 시트의 운영자 수작업 영역(L열)에 '데이터 정합성'을 기입한다.

- Slack으로 개발자에게 P1 우선 처리를 요청한다.

- 17:00에 Slack으로 '오늘 신규 7건, 완료 4건, 자동 PR 성공률 60%' 요약을 받는다.

## 시나리오 3. 개발자의 PR 처리

- 개발자가 GitHub에서 자동 생성된 PR #143 알림을 받는다.

- PR 본문의 LLM 분석 섹션을 확인한다: 원인 가설 + 변경 파일 + confidence 0.72.

- Files Changed 탭에서 diff가 합리적인지 검토한다.

- 로컬에서 브랜치를 체크아웃해 직접 실행 테스트를 진행한다.

- 작은 수정을 추가 커밋한 뒤 'Approve and Merge'.

- Issue #142가 자동 close되고 시트의 처리 상태가 '완료'로 갱신된다.

## 시나리오 4. 매니저의 주간 보고

- 매니저가 매주 월요일 09:00 주간 회의 전 Dashboard 시트를 연다.

- 추세 차트에서 지난 7일간 신규/처리 건수가 안정적임을 확인한다.

- 원인 분포 차트에서 Backend 이슈가 60%를 차지함을 발견한다.

- 회의에서 'Backend 안정화 스프린트' 의사결정의 근거로 활용한다.

# 4. 기능 요구사항

기능 요구사항을 4개 그룹으로 나누어 정의한다. 각 요구사항은 고유 ID·우선순위·수용 기준을 가진다.

## 4.1 우선순위 기준

- P0 — Must-Have. 베타 오픈 시 필수. 빠지면 시스템이 동작하지 않음

- P1 — Should-Have. 베타 오픈 시 권장. 빠지면 사용자 경험 저하

- P2 — Nice-to-Have. 베타 기간 중 추가 가능

## 4.2 그룹 A: 이슈 제출 (베타 테스터)

| ID | 우선 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | P0 | 회사 이메일 한 줄 입력으로 폼 접근 | 폼 첫 화면에 이메일 입력 필드 1개. 입력 후 곧바로 작성 화면 진입. 별도 인증·비밀번호 없음 |
| A-2 | P0 | 이슈 리포트 / 개선 사항 2개 폼 유형 제공 | 각 폼은 기존 GitHub 템플릿의 항목을 모두 포함 |
| A-3 | P0 | 필수 입력 검증 | 이메일, 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 시나리오는 필수. 미입력 시 제출 차단 |
| A-4 | P0 | 테스트 환경 정보 수집 | OS, 브라우저, 디바이스, 네트워크 필수 입력. 일부는 자동 감지·수정 가능 |
| A-5 | P1 | 이미지 첨부 — 클립보드 붙여넣기 + 드래그&드롭 | Ctrl+V로 폼에 이미지 즉시 첨부 가능. 드래그&드롭도 지원. 최대 5장, 5MB 이하, JPEG/PNG/GIF. 첨부 후 즉시 미리보기 |
| A-6 | P0 | 제출 결과 페이지 | Issue 번호 + GitHub URL 표시. 3초 이내 응답 |
| A-7 | P2 | 내 이슈 목록 조회 | 같은 이메일로 제출한 이슈를 한 페이지에서 조회 |
| A-8 | P2 | 이미지 민감 정보 안내 | 이미지에 개인정보가 보일 경우 마스킹 권고 메시지 (자동 마스킹은 아님) |

인증 정책 관련: A-1은 의도적으로 검증 없는 이메일 입력 방식이다. 사내 비공개 도구이고 베타 테스터 풀이 폐쇄적이라 단순함을 우선했다. 외부 IP에서의 접근 차단은 별도 네트워크 정책으로 처리하며, 본 PRD의 기능 범위 밖이다.

## 4.3 그룹 B: 자동 분석·PR 생성 (시스템)

| ID | 우선 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | P0 | GitHub Issue 자동 생성 | 폼 제출 시 정해진 형식(YAML 헤더 + Summary)으로 Issue 등록. 자동 라벨 부여 |
| B-2 | P0 | Webhook 기반 이슈 처리 | 이슈 생성 이벤트 수신 후 3분 내 자동 처리 시작. 누락률 1% 미만 |
| B-3 | P0 | LLM 기반 이슈 분석 | Claude API 호출. 원인 가설·변경 후보 파일·diff 생성. JSON 구조화 응답 |
| B-4 | P0 | 자동 PR 생성 (조건부) | LLM confidence ≥ 0.5 + diff dry-run 통과 시 fix/issue-N 브랜치에 PR 생성 |
| B-5 | P0 | PR 본문 표준 양식 | '⚠️ 자동 생성' 표시 + Fixes #N + 원인 분석 + 변경 파일 + confidence + 리뷰 체크리스트 |
| B-6 | P0 | 실패 폴백 | LLM 실패 / diff 적용 불가 시 PR 미생성. 분석 결과만 이슈 코멘트로 첨부 + auto-pr-failed 라벨 |
| B-7 | P0 | 사람 리뷰 의무화 | 자동 생성 PR은 브랜치 보호 규칙에 따라 반드시 1인 이상 리뷰 후에만 머지 |
| B-8 | P1 | LLM 비용 제한 | 일일 LLM 비용이 임계값 80% 초과 시 Slack 알림. 100% 도달 시 자동 PR 생성 중단 |
| B-9 | P2 | PR 재생성 요청 | 이슈에 '/retry-pr' 코멘트 시 자동 PR 재생성 시도 |

## 4.4 그룹 C: 시트 동기화 (시스템)

| ID | 우선 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | P0 | Raw Issues 시트 자동 행 추가 | 이슈 생성 시 1분 내 시트의 다음 빈 행에 자동 컬럼이 채워짐 |
| C-2 | P0 | 운영자 수작업 컬럼 보호 | L~P, S 컬럼은 시스템이 절대 덮어쓰지 않음. 시트 보호 + 명시적 화이트리스트 |
| C-3 | P0 | PR 상태 자동 갱신 | PR 생성/머지/닫힘 이벤트 시 시트 W·X·Y·Z 컬럼 자동 업데이트 |
| C-4 | P0 | 일일 17시 전수 동기화 | 매일 17:00 KST (±5분) GitHub 전체 조회 → 시트 누락분 보강 |
| C-5 | P0 | Daily Snapshot 누적 | 매일 17시에 통계 13개 컬럼이 1행으로 추가됨 |
| C-6 | P1 | Dashboard 시각화 | KPI 6개 + 차트 4개 (추세/원인분포/영역별/심각도×상태) + 액션 리스트 |
| C-7 | P1 | 멱등성 보장 | 같은 Webhook이 두 번 도착해도 시트에 중복 행 생기지 않음 |

## 4.5 그룹 D: 알림·운영 (시스템 + 운영자)

| ID | 우선 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | P0 | 일일 17시 Slack 보고 | 매일 17:05까지 운영 채널에 일일 통계 요약 메시지 도착 |
| D-2 | P0 | 장애 실시간 알림 | Webhook 처리 실패, 동기화 실패, API 한도 초과 시 5분 내 Slack 알림 |
| D-3 | P1 | 개인정보 마스킹 | 이메일은 본문 저장 시 자동 마스킹 (예: gh.kim@***) |
| D-4 | P1 | 롤백 가능한 시스템 | Frontend / LLM Worker / Sheet Sync를 개별 비활성화 가능 (4-Level) |
| D-5 | P2 | 제보자 진행 알림 | 이슈 등록/PR 생성/머지 시점에 Slack DM (선택) |
| D-6 | P2 | 주간 자동 리포트 | 매주 월요일 09:00 주간 통계 요약을 Slack·메일로 발송 |

# 5. 대표 사용자 스토리

'나는 ~로서, ~하길 원한다, 왜냐하면 ~' 형식으로 역할별 핵심 동기를 정리한다.

## 베타 테스터

나는 베타 테스터로서, 슬랙에서 받은 링크를 한 번 클릭하고 회사 이메일만 입력해서 폼을 쓰고 싶다. 왜냐하면 별도 로그인이나 비밀번호 입력은 번거롭기 때문이다. (A-1)

나는 베타 테스터로서, 발견한 버그의 스크린샷을 캡처한 직후 곧장 Ctrl+V로 폼에 붙여넣고 싶다. 왜냐하면 파일로 저장하고 업로드하는 단계가 번거롭기 때문이다. (A-5)

나는 베타 테스터로서, 제출 직후 'Issue가 생성되었다'는 확실한 피드백을 받고 싶다. 왜냐하면 내 신고가 정상적으로 들어갔는지 확신하고 싶기 때문이다. (A-6)

## 운영자

나는 운영자로서, 시트를 열면 자동으로 최신 이슈가 정리되어 있길 원한다. 왜냐하면 매일 GitHub 이슈를 직접 옮겨 적는 작업에 시간을 쓰고 싶지 않기 때문이다. (C-1)

나는 운영자로서, 시트의 원인 분석 컬럼에 직접 메모를 남길 수 있고 그 메모가 시스템에 의해 덮어쓰여지지 않길 원한다. 왜냐하면 자동화가 내 분석을 망치면 자동화를 못 믿기 때문이다. (C-2)

나는 운영자로서, 17시에 Slack으로 일일 요약을 받고 싶다. 왜냐하면 매번 시트를 열어 통계를 직접 산출하고 싶지 않기 때문이다. (D-1)

## 개발자

나는 개발자로서, 자동 생성된 PR에 LLM의 분석이 본문에 정리되어 있길 원한다. 왜냐하면 PR 페이지 하나만 보고 빠르게 평가를 시작하고 싶기 때문이다. (B-3, B-5)

나는 개발자로서, LLM이 확실하지 않은 케이스는 PR을 만들지 않길 원한다. 왜냐하면 무의미한 PR로 알림을 받고 싶지 않기 때문이다. (B-4)

나는 개발자로서, 자동 생성 PR이 내 승인 없이는 절대 머지되지 않길 원한다. 왜냐하면 검증되지 않은 코드가 main에 들어가는 위험을 감수할 수 없기 때문이다. (B-7)

## 매니저

나는 매니저로서, 베타테스트 진행 상황을 차트로 한눈에 보고 싶다. 왜냐하면 주간 회의에서 데이터 기반으로 보고할 수 있어야 하기 때문이다. (C-6)

# 6. 비기능 요구사항

기능 외에 시스템이 만족해야 하는 품질 속성이다. 범주별로 묶어 정리한다.

## 성능

- 폼 제출 → 결과 페이지 응답: p95 ≤ 3초

- 이슈 등록 → PR 생성: p95 ≤ 5분

## 신뢰성

- Webhook 처리 누락률: 1% 미만 (일일 동기화로 보강)

- 일일 보고 정시 발송률: 99% 이상 (17:00 ± 5분)

- Backend 가용성: 월 99.5% 이상

## 보안 및 개인정보

- Webhook은 HMAC-SHA256 서명 검증 없으면 모두 거부

- 모든 키는 Secret Manager. 코드·로그에 절대 노출 금지

- Issue 본문 저장 시 이메일 자동 마스킹 (예: gh.kim@***)

- 이메일 입력은 검증하지 않지만, GitHub 저장소를 Private으로 설정하여 외부 노출 차단

## 관측성

- 모든 비즈니스 이벤트는 EventLog에 기록 (감사 추적)

- 모든 시스템 실패는 5분 내 Slack 알림 도착

## 확장성

- 일일 100건 이슈까지 MVP 구조로 처리

- 그 이상은 Phase 2 분리 (LLM Worker 별도 서비스화)

## 유지보수성 및 호환성

- CI에서 lint·타입체크·테스트 통과 필수. 테스트 커버리지 70% 이상

- 브라우저: Chrome / Edge / Safari 최신 2개 버전 지원

# 7. 성공 지표 (KPI)

이 제품의 성공 여부를 측정하는 정량 지표다. 목표치는 베타 운영 첫 2주의 baseline으로 W4 종료 후 확정한다.

| 범주 | 지표 | 정의 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도입률 | 폼 사용 비율 | 폼으로 등록된 이슈 ÷ 전체 | ≥ 80% (4주차 기준) |
| 도입률 | 주간 활성 테스터 | 최근 7일 1건+ 제출자 | 증가 추세 유지 |
| 자동화 | PR 자동 생성 성공률 | PR 생성 이슈 ÷ 전체 (P4 제외) | ≥ 70% |
| 자동화 | 자동 PR 머지율 | 머지된 자동 PR ÷ 생성 | ≥ 30% |
| 속도 | PR 생성 리드타임 | 이슈 등록 → PR 생성 | p95 ≤ 5분 |
| 속도 | 이슈 처리 리드타임 | 이슈 등록 → close | 중앙값 ≤ 3 영업일 |
| 신뢰성 | 일일 보고 정시율 | 17:05까지 Slack 도착 | ≥ 99% |
| 비용 | 이슈당 LLM 평균 비용 | 월 비용 ÷ 월 이슈 수 | 측정 후 임계값 확정 |
| 사용자 만족 | 테스터 만족도 | 월말 설문 (10점) | ≥ 8 |
| 운영 효율 | 운영자 시간 절감 | 자가 보고 (도입 전/후) | 일일 30분 이상 |

정량 목표치는 베타 운영 첫 2주 데이터로 baseline을 잡은 뒤 확정한다. 초기 목표치는 합의된 'Direction'으로 두고 데이터에 따라 W4 종료 후 조정한다.

# 8. 릴리스 계획

기능 요구사항을 5개 릴리스로 나누어 점진적으로 출시한다. 각 릴리스는 구현 계획서 v2.0의 주차별 계획과 매핑된다.

| ID | 이름 | 시점 | 포함 FR | Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 기반 구축 | W1 | A-1·A-2·A-3 (인증 미적용) C-1 (시트 템플릿) | 운영자 데모 #1 통과 |
| R2 | 이슈 등록 + 시트 | W2 | A-4·A-5·A-6 B-1·B-2 C-1·C-2·C-3 | 운영자 데모 #2 통과 E2E S1, S3 통과 |
| R3 | LLM 자동 PR | W3 | B-3·B-4·B-5·B-6·B-7·B-8 | 머지율 30% 이상 E2E S2 통과 |
| R4 | 보고 + 안정화 | W4 | C-4·C-5·C-6·C-7 D-1·D-2·D-3·D-4 | E2E S1~S5 통과 Soft Launch 3일 무사고 |
| R5 | Public Beta (GA) | W4+1 | R4 + 베타 테스터 전체 안내 | 1주차 모니터링 무사고 도입률 50% 이상 |

## P2 백로그

MVP에 포함하지 않고 베타 운영 중 추가 검토할 기능들.

- A-7 내 이슈 목록 조회 — 베타 2개월차 검토

- A-8 이미지 민감 정보 안내 — 보안 이슈 발생 시 우선

- B-9 PR 재생성 요청 — LLM 머지율 측정 후

- D-5 제보자 진행 알림 — 사용자 요청 다수 시

- D-6 주간 자동 리포트 — 매니저 요청 시

## 릴리스 후 운영 단계

R5 이후의 확장 시나리오는 구현 계획서 v2.0 12장을 참조한다.

- Phase 2 (일일 이슈 100건+ 또는 LLM 동시성 5+): LLM Worker 분리

- Phase 3 (팀 합류 3인 이상): PostgreSQL 이전, 서비스 분리

- Phase 4 (타 부서 확산): 멀티테넌시, K8s 이전

# 9. 의존성과 리스크

## 9.1 외부 의존성

이 제품은 다음 외부 시스템에 의존한다. 각 시스템의 장애는 제품에 직접적인 영향을 미친다.

- GitHub API — 핵심 흐름 차단. 복구 후 누락분 동기화로 보강

- Anthropic Claude API — 자동 PR 차단(이슈 등록은 정상). 실패 시 코멘트만 첨부 폴백

- Google Sheets API — 시트 갱신 지연. 재시도 + 일일 동기화 보강

- Cloud Run — Backend 전체 불가. SLA 99.95%에 의존, 장애 시 GCP 상태 모니터링

## 9.2 제품 리스크

| 리스크 | 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 머지율이 너무 낮음 | 중 | 높음 | 프롬프트 v2~v3 튜닝. 30% 미만 지속 시 처리 범위 축소(P1~P2만) |
| 잘못된 자동 PR이 머지됨 | 낮음 | 매우 높음 | 브랜치 보호 + 사람 리뷰 의무화 (B-7). PR 본문에 ⚠️ 강조 |
| LLM 비용 폭주 | 중 | 중 | 일일 한도 + 80% 알림 + 100% 도달 시 자동 중단 (B-8) |
| 운영자가 자동 컬럼 덮어씀 | 중 | 중 | 시트 보호 (C-2) + 운영자 교육 + 매뉴얼 명시 |
| 이슈 본문에 민감 정보 | 중 | 높음 | 이메일 자동 마스킹 (D-3) + Private 저장소 + 베타 종료 후 익명화 |
| 외부인이 이메일 입력 후 폼 사용 | 낮음 | 중 | 폼 URL을 사내에서만 공유 + Private 저장소로 노출 차단 |
| 1인 개발자 부재 | 낮음 | 높음 | 운영 매뉴얼 정비 + 시스템 자동 복구 우선 설계 + Phase 3에 팀 합류 |
| Webhook 누락 | 중 | 중 | 일일 17시 전수 동기화로 보강 (C-4) |

# 10. 가정과 미해결 질문

## 10.1 가정 (Assumptions)

이 PRD는 다음 사항을 참으로 가정한다. 가정이 바뀌면 PRD 재검토가 필요하다.

- 베타 테스터는 모두 회사 이메일을 보유한다

- 폼 URL은 사내 채널(Slack 등)에서만 공유되며 외부에 노출되지 않는다

- 베타 테스트 기간은 약 2~3개월, 일일 이슈 평균 10~30건이다

- LLM API 비용은 월 100만원 이하 한도 내에서 운영 가능하다

- 개발자는 매일 최소 1회 PR 리뷰가 가능하다

- 운영자는 매일 17:00 이후 시트를 확인할 수 있다

- GitHub Webhook은 99% 이상 정상 도착하며 누락은 일일 동기화로 보강 가능하다

## 10.2 미해결 질문 (Open Questions)

MVP 출시 전 운영팀·개발팀이 확정해야 하는 항목이다.

| ID | 질문 | 확정 책임 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-1 | 저장소를 Public에서 Private으로 전환할 것인가? (이메일 검증 없는 폼 정책의 전제) | 운영팀 + 보안 | W0 종료 전 |
| OQ-2 | LLM이 접근 가능한 코드 범위는 어디까지인가? | 개발팀 + 보안 | W0 종료 전 |
| OQ-3 | Google Sheet의 위치는? (개인 / 팀 / 공용) | 운영팀 | W0 종료 전 |
| OQ-4 | 성공 지표 정량 목표치를 어떤 baseline으로 확정할 것인가? | 매니저 | W4 종료 후 |
| OQ-5 | LLM 모델 선택 기준은? (Sonnet vs Opus) | 개발팀 | W3 중 |
| OQ-6 | 베타 종료 후 데이터 보관 정책은? (보관/익명화/삭제) | 운영팀 + 법무 | 베타 오픈 전 |

# 11. 부록

## 11.1 용어 정의

- 베타테스트 — SIZL Agentic Brain의 제품 출시 전 사내 검증 단계

- 자동 PR — LLM이 분석한 결과를 기반으로 시스템이 자동 생성한 Pull Request 초안

- 운영자 — 베타테스트의 일일 운영을 담당하는 역할

- Issue Body — GitHub Issue의 본문. YAML 헤더 + 마크다운 섹션

- YAML 헤더 — Issue Body 최상단의 메타데이터 블록 (작성자·테스트 계정 등)

- 자동 컬럼 — Sheet에서 시스템이 자동 갱신하는 컬럼 (A, C~K, Q~AC)

- 수작업 컬럼 — Sheet에서 운영자가 직접 입력하는 컬럼 (L~P, S)

- confidence — LLM이 자신의 분석에 대해 산출하는 0~1 사이의 확신도

- MVP / Phase — 단계적 확장 모델. MVP는 초기 출시, Phase 2~4는 확장 단계

- SoT (Source of Truth) — 단일 진실의 출처. 본 시스템에서는 GitHub Issue

## 11.2 관련 문서

이 PRD는 다음 문서 체계의 일부다. 각 문서는 서로 다른 질문에 답한다.

| 문서 | 답하는 질문 | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 본 PRD | WHY / WHO / WHAT | 요구사항·우선순위·성공 지표·릴리스 계획 |
| 구현 계획서 v2.0 | WHAT / WHEN | 주차별 작업 단위, 컴포넌트 구성, 확장 단계 정의 |
| 시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0 | HOW | 4레이어 구조, 데이터 모델, 인터페이스 계약, 시퀀스 다이어그램 |
| 기술 스택 명세서 v1.0 | WITH WHAT | 라이브러리·버전·선정 사유, 대안 비교, 확장 시 교체 계획 |

## 11.3 변경 이력

- v1.0 (2026-05-19) — 초안 작성

- v1.1 (2026-05-19) — 페르소나 단순화 (가상 인물 이름 제거)

- v2.0 (2026-05-19) — 가독성 개선: 사용자 그룹을 단일 비교표로 통합, 이메일 인증 정책 명시, 클립보드 붙여넣기 추가, 표/산문 균형 조정