베타테스트 자동화 도구 개발 계획서

SIZL Agentic Brain 베타테스트 운영을 위한

이슈 수집 · PR 자동 생성 · Google Sheet 대시보드

대상 저장소: Sizl-Neolab/SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

작성일: 2026년 5월 19일

버전: 2.0 (Google Sheet 대시보드 구체화)

# 1. 개요

## 1.1 배경

SIZL Agentic Brain 서비스의 베타테스트 이슈는 GitHub 저장소 'Sizl-Neolab/SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track'의 Issues 탭에 등록되고, 운영자가 Google Sheet로 옮겨 수작업으로 관리하고 있다. 두 종류의 템플릿(이슈 리포트 / 개선 사항)이 운영 중이다.

이 방식의 운영상 한계는 다음과 같다.

- 일반 베타 테스터에게 GitHub 가입 및 Markdown 작성이 진입 장벽이다.

- GitHub Issue → Google Sheet 옮겨 적기에 사람 손이 매번 필요하다.

- 이슈 등록 → 원인 분석 → PR 작성 → 머지 → 보고로 이어지는 흐름이 수동 작업에 의존한다.

- 이슈와 PR의 처리 현황이 한 곳에 집계되지 않아, 매일 별도 정리 작업이 필요하다.

## 1.2 목적

본 계획서는 (1) 베타 테스터의 진입 장벽을 낮추고, (2) 이슈 접수부터 LLM 기반 PR 초안 생성, (3) 일일 상태 보고 및 대시보드까지를 자동화하는 도구를 개발하기 위한 범위·일정·기술 선택을 정의한다.

## 1.3 핵심 워크플로우

- 웹 화면으로 이슈 리포트 / 개선 사항 템플릿을 제공하여 베타 테스터로부터 입력을 받고, GitHub Issues 탭에 Open 상태로 자동 등록한다.

- Open된 이슈에 대해 지정된 LLM API를 호출하여 분석 결과와 코드 수정 초안을 포함한 Pull Request를 자동 생성한다.

- 생성된 Open PR은 개발자의 수동 검토와 머지 과정을 거쳐 해결한다(자동화 범위 외).

- 매일 오후 5시(Asia/Seoul)에 스케줄러가 이슈 및 PR 처리 상태를 Google Sheet에 동기화하고, 대시보드 시트의 통계가 자동 갱신된다.

# 2. 시스템 구성

## 2.1 컴포넌트

- ① Web Frontend: 베타 테스터용 이슈/개선 입력 폼

- ② Backend API Server: 입력 검증, GitHub Issues API 호출, 이미지 업로드

- ③ LLM Worker: GitHub Webhook을 받아 PR 초안을 자동 생성

- ④ Sheet Syncer: 이슈/PR 상태를 Google Sheet로 동기화 (실시간 + 일일 17시)

## 2.2 데이터 흐름

- 베타 테스터가 웹 폼을 제출 → Backend가 GitHub Issue 생성 → Issue가 Open 상태로 등록

- GitHub가 issues.opened Webhook을 LLM Worker와 Sheet Syncer로 동시 전송

- Sheet Syncer는 즉시 Raw Issues 시트에 새 행을 추가

- LLM Worker는 LLM API로 분석/패치 초안을 만들고 새 브랜치에 커밋 후 PR 생성

- PR 생성/상태변경 시 Sheet Syncer가 해당 행의 자동 컬럼만 갱신

- 개발자가 PR을 수동 검토·머지 → 머지 시 이슈 자동 Close

- 매일 17:00에 전수 동기화 + Daily Snapshot 시트에 통계 1행 추가 → Dashboard 차트 자동 갱신

# 3. 이슈 템플릿 (웹 폼 ↔ GitHub Issue)

기존 저장소의 두 템플릿(이슈 리포트 / 개선 사항)을 그대로 유지하고, 두 템플릿 공통으로 '테스트 환경' 항목 1개만 추가한다. 노란색 배경 항목이 신규 추가 항목이다.

## 3.1 이슈 리포트 템플릿 항목

| 섹션 | 입력 항목 | 구분 | 입력 형식 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Summary | 테스트 계정 | 기존 | 이메일 입력 |
| Summary | 접속 시간 | 기존 | datetime-local (자동으로 KST 변환) |
| Summary | 테스트 영역 | 기존 | 선택 (Research agent / Document agent / etc.) |
| Summary | 원인 유형 | 기존 | 선택 (Backend / Prompting / Cache / etc.) |
| Summary | 원인 상세 | 기존 | 단문 텍스트 |
| Summary | 심각도 | 기존 | 선택 (치명적 / 높음 / 중간 / 낮음). 우선순위 P1~P4로 매핑 |
| Summary | 테스트 환경 | ★ 추가 | OS / 브라우저(+버전) / 디바이스 / 네트워크 |
| 테스트 시나리오 | 세부 기능 | 기존 | 단문 텍스트 |
| 테스트 시나리오 | 시나리오 구체적 설명 | 기존 | 멀티라인 텍스트 |
| 재현 방법 | 재현 빈도 | 기존 | 선택 (항상 / 가끔 / 드물게) |
| 재현 방법 | 재현 단계 | 기존 | 동적 번호 입력 |
| 예상/실제 동작 | 예상 동작 / 실제 동작 | 기존 | 각각 멀티라인 텍스트 |
| 문제 발생 화면 | 스크린샷/영상 | 기존 | 드래그&드롭. GitHub에 업로드 후 Markdown 링크로 본문 삽입 |
| 입력값 / 출력값 | 입력 / 실제 출력 / 기대 출력 | 기존 | 3개의 멀티라인 텍스트 |
| 추가 의견 | 자유 기재 | 기존 | 멀티라인 텍스트 |

## 3.2 개선 사항 템플릿 항목

| 섹션 | 입력 항목 | 구분 | 입력 형식 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Summary | 테스트 계정 | 기존 | 이메일 입력 |
| Summary | 테스트 영역 | 기존 | 선택 |
| Summary | 페이지 위치 | 기존 | 경로 입력 (예: /agents/research) |
| Summary | 우선순위 | 기존 | 선택 (높음 / 중간 / 낮음) |
| Summary | 테스트 환경 | ★ 추가 | OS / 브라우저(+버전) / 디바이스 / 네트워크 |
| 개선 요청 내용 | 개선이 필요한 기능 / 현재 동작 / 기대 동작 | 기존 | 각각 텍스트 |
| 이유 및 기대효과 | 자유 기재 | 기존 | 멀티라인 텍스트 |
| 참고 화면 / 추가 의견 | 스크린샷 + 자유 기재 | 기존 | 드래그&드롭, 멀티라인 텍스트 |

## 3.3 자동 부여 라벨

- 이슈 유형: bug 또는 enhancement

- 우선순위: priority: P1 / P2 / P3 / P4 (치명적→P1, 높음→P2, 중간→P3, 낮음→P4)

- 테스트 영역: area: research / area: document / area: chat 등

- 출처 식별: beta-feedback (모든 웹 폼 제출 이슈에 공통)

- 자동 처리 식별: auto-pr-pending → auto-pr-created 또는 auto-pr-failed

# 4. Google Sheet 설계 (대시보드 포함)

운영 중인 시트의 컬럼 구조와 운영자의 수작업 영역을 그대로 보존하면서, 자동화 컬럼을 뒤쪽에 추가하는 방식이다. 시트는 다음 3개로 분리한다.

## 4.1 시트 구조 개요

| 시트명 | 용도 | 갱신 주기 / 방식 |
| --- | --- | --- |
| Raw Issues | 이슈 원장 | Webhook으로 실시간 행 추가/갱신 + 매일 17시 전수 동기화 |
| Daily Snapshot | 일별 통계 누적 | 매일 17시에 1행 추가 (덮어쓰지 않고 append) |
| Dashboard | KPI + 차트 | Raw Issues / Daily Snapshot을 데이터 소스로 한 차트. 시트 열 때마다 자동 계산 |

## 4.2 [Raw Issues] 시트 컬럼 명세

기존 시트의 컬럼 19개는 그대로 유지하고, 자동화용 컬럼 10개를 뒤(T~AC)에 추가한다. 운영자가 직접 채우는 수작업 컬럼(L, M, N, O, P, S)은 자동화 도구가 절대 덮어쓰지 않는다.

| 열 | 컬럼명 | 구분 | 작성 주체 | 내용 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 등록자 | 기존 | 자동 | 이슈 작성자 이름 (폼 입력값 또는 GitHub 계정) |
| B | 팀 | 기존 | 폼 입력 | Neo Lab / 컨설팅 / Ax추진 등. 폼에 드롭다운 추가 |
| C | 테스트 계정 | 기존 | 자동 | 폼에서 입력한 테스트 계정 |
| D | 테스트 영역 | 기존 | 자동 | ETL / 채팅 / 에이전트 / 로그인 등 |
| E | 세부 기능 | 기존 | 자동 | Data Examiner / 채팅 / 새 에이전트 생성 등 |
| F | 발생 화면 | 기존 | 자동 | URL 경로 (/chat, /agents 등) |
| G | 테스트 시나리오 | 기존 | 자동 | 폼 입력값 |
| H | 발생 증상 | 기존 | 자동 | 폼 입력값 |
| I | 재현 여부 | 기존 | 자동 | Yes / No (드롭다운 데이터 검증) |
| J | 발생 빈도 | 기존 | 자동 | 항상 / 가끔 / 드물게 (드롭다운) |
| K | 우선순위 | 기존 | 자동 | P1 / P2 / P3 / P4 (드롭다운, 색상) |
| L | 원인 유형 | 기존 | ★ 수작업 | Backend / Prompting / Cache 등. 운영자가 분석 후 기입 |
| M | 원인 상세 | 기존 | ★ 수작업 | 원인의 구체적 내용 |
| N | 테스트 담당자 | 기존 | ★ 수작업 | 처리 담당자 배정 |
| O | 조치 내용 | 기존 | ★ 수작업 | 어떤 조치를 했는지 |
| P | 조치 예정일 | 기존 | ★ 수작업 | 운영자 입력 |
| Q | 처리 일자 | 기존 | 자동 | PR 머지 시점 자동 기록 |
| R | 처리 상태 | 기존 | 자동 | Open / 진행중 / 완료 |
| S | 배포 | 기존 | ★ 수작업 | 배포 여부 / 일자 |
| T | 등록일시 | ★ 추가 | 자동 | GitHub Issue createdAt (KST) |
| U | Issue 번호 | ★ 추가 | 자동 | GitHub Issue Number (#142 등). 시트의 PRIMARY KEY |
| V | Issue URL | ★ 추가 | 자동 | HYPERLINK 함수로 표기. 클릭 시 GitHub로 이동 |
| W | PR 번호 | ★ 추가 | 자동 | 연결된 PR Number. 없으면 빈 값 |
| X | PR 상태 | ★ 추가 | 자동 | open / merged / closed / N/A |
| Y | PR URL | ★ 추가 | 자동 | HYPERLINK |
| Z | 자동 PR 생성 | ★ 추가 | 자동 | success / failed / skipped (LLM Worker가 기록) |
| AA | 처리 소요(일) | ★ 추가 | 수식 | =IF(Q="","",Q-T) 형태의 수식. 완료된 건만 일수 표시 |
| AB | 테스트 환경 | ★ 추가 | 자동 | OS / 브라우저 / 디바이스 요약 (예: macOS / Chrome 124 / Wi-Fi) |
| AC | 최종 동기화 | ★ 추가 | 자동 | 이 행이 마지막으로 자동 업데이트된 시각 |

### 드롭다운 / 데이터 검증

- B, D, E, F, I, J, K, L, R, X 열은 데이터 검증으로 드롭다운을 설정한다 (Sheets API의 setDataValidation)

- 드롭다운 값이 변경되어도 자동화가 항상 정해진 목록 안에서만 값을 쓰므로 검증 위반이 발생하지 않는다

### 조건부 서식

- K열 우선순위: P1=빨강, P2=주황, P3=노랑, P4=회색 (배경색)

- R열 처리 상태: Open=빨강 글자, 진행중=주황 글자, 완료=초록 글자

- AA열 처리 소요: 7일 이상이면 빨강 배경

## 4.3 [Daily Snapshot] 시트

매일 17시에 한 행씩 자동 추가되어 KPI의 시간 추이를 기록한다. Dashboard 시트의 추세 차트가 이 시트를 데이터 소스로 사용한다.

| 열 | 컬럼명 | 값 / 계산 방식 |
| --- | --- | --- |
| A | 스냅샷 일자 | 스크립트 실행일 (YYYY-MM-DD) |
| B | 총 이슈 누적 | Raw Issues 시트의 행 수 |
| C | 오늘 신규 | T열(등록일시)이 당일인 행 수 |
| D | Open 잔량 | R열이 '완료'가 아닌 행 수 |
| E | P1 Open | K=P1 AND R<>완료 |
| F | P2 Open | K=P2 AND R<>완료 |
| G | P3 Open | K=P3 AND R<>완료 |
| H | P4 Open | K=P4 AND R<>완료 |
| I | 오늘 완료 | Q열(처리일자)이 당일인 행 수 |
| J | 평균 처리 소요 | AA열의 평균 (완료된 건만) |
| K | 자동 PR 시도 | Z<>skipped 그리고 T가 당일인 행 수 |
| L | 자동 PR 성공 | Z=success 그리고 T가 당일인 행 수 |
| M | 활성 테스터(7일) | 최근 7일간 A열의 unique 개수 |

## 4.4 [Dashboard] 시트

Raw Issues와 Daily Snapshot을 데이터 소스로 한 KPI + 차트 시트. 사람이 열어보는 화면이므로 한 화면 안에 들어가도록 배치한다. 모든 셀은 자동 갱신된다(외부 API 호출이 아니라 시트 함수와 차트의 자동 재계산 기능을 사용).

### 상단: KPI 카드 (6개)

각 카드는 인접한 2~3개 셀을 병합하여 큰 숫자를 보여준다. 셀 함수는 다음과 같이 구성한다.

| KPI | 위치 | 계산식 (Raw Issues 시트 기준) |
| --- | --- | --- |
| 오늘 신규 이슈 | B2:C3 (병합) | =COUNTIF('Raw Issues'!T:T, ">="&TODAY()) |
| Open 이슈 총수 | D2:E3 | =COUNTIF('Raw Issues'!R:R, "<>완료")-1 (-1은 헤더 제외) |
| P1 Open | F2:G3 | =COUNTIFS('Raw Issues'!K:K,"P1",'Raw Issues'!R:R,"<>완료") |
| 평균 처리 소요(일) | H2:I3 | =ROUND(AVERAGE('Raw Issues'!AA:AA), 1) |
| 활성 테스터(7일) | J2:K3 | =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(...))을 ARRAYFORMULA로 |
| 자동 PR 성공률 | L2:M3 | =COUNTIF(Z:Z,"success")/COUNTIF(Z:Z,"<>skipped") |

### 중단: 차트 4개

- ① 일별 등록·완료 추세 라인 차트 → 데이터: Daily Snapshot의 A, C, I열 / 최근 14일

- ② 원인 유형별 분포 도넛 차트 → 데이터: Raw Issues의 L열 피벗 / Open 건만

- ③ 테스트 영역별 Open 가로 막대 차트 → 데이터: Raw Issues의 D열 피벗 / Open 건만

- ④ 심각도 × 처리 상태 히트맵 → QUERY 함수로 K열과 R열의 크로스탭을 계산 후 조건부 서식으로 셀 배경색 적용

### 하단: 액션 리스트

- P1 + Open 목록: QUERY 함수로 추출. =QUERY('Raw Issues'!A:AC, "select U,D,H,N,T where K='P1' and R<>'완료' order by T asc")

- 7일 이상 미처리: QUERY 함수로 추출. where TODAY()-T >= 7 AND R<>'완료'

- 이 목록은 행 수 제한이 없어 자동으로 늘어남

### Looker Studio 연동 옵션

Google Sheets 내장 차트의 디자인이 부족하다고 느낄 경우, Looker Studio(구 Data Studio)를 Raw Issues / Daily Snapshot 시트에 연결하여 더 정교한 대시보드를 별도로 만들 수 있다. 무료이며, 시트 데이터 변경 시 자동 동기화된다. 본 1차 릴리스에서는 Google Sheets 내장 차트로 충분하다고 판단한다.

## 4.5 Google Sheets 구현 가능성 검증

아래 표는 본 설계의 각 요소가 Google Sheets에서 실제로 구현 가능한지를 정리한 것이다.

| 요구사항 | 가능 여부 | 구현 방식 / 참고 |
| --- | --- | --- |
| 새 이슈 행 자동 추가 | 가능 | spreadsheets.values.append API |
| 특정 행의 일부 컬럼만 갱신 | 가능 | Issue 번호(U열)로 행 찾고 spreadsheets.values.batchUpdate로 특정 셀만 부분 갱신 |
| 수작업 컬럼 보호 | 가능 | 자동화 코드가 L, M, N, O, P, S 컬럼을 절대 쓰지 않도록 한다 (코드 차원 보장). 추가로 시트 보호 기능으로 서비스 계정만 자동 컬럼을 쓸 수 있게 설정 가능 |
| KPI 큰 숫자 표시 | 가능 | 셀 병합 + 큰 글꼴 + COUNTIF/AVERAGEIF 함수 |
| 추세 라인 차트 | 가능 | Daily Snapshot 데이터를 소스로 한 LINE 차트 |
| 도넛 / 가로 막대 차트 | 가능 | PIE / BAR 차트 (가로 막대는 BAR, 세로는 COLUMN) |
| 히트맵 (심각도 × 상태) | 가능 | QUERY 함수로 크로스탭 계산 + 조건부 서식으로 셀 색상 그라데이션 |
| 드롭다운 셀 (데이터 검증) | 가능 | API의 setDataValidation 또는 시트에서 직접 설정 |
| 조건부 서식 (배경색·글자색) | 가능 | AddConditionalFormatRuleRequest로 자동 설정 또는 수동 설정 |
| HYPERLINK (이슈/PR 클릭 이동) | 가능 | =HYPERLINK("https://github.com/...", "#142") 형태로 셀에 기록 |
| 필터 뷰 (P1+Open 등) | 가능 | 필터 뷰 또는 Dashboard 시트에서 QUERY로 별도 영역 표시 |
| 이미지 인라인 표시 | 제한적 | =IMAGE() 함수로 가능하지만 GitHub 이미지는 인증이 필요해 동작하지 않는 경우 있음. 대신 URL만 기록하는 것이 안전 |
| 드릴다운 (셀 클릭 시 상세 모달) | 불가 | Sheets로는 불가. 필요하면 Looker Studio 또는 별도 웹 대시보드 필요 |
| 실시간 푸시 (Webhook이 즉시 시트에 반영) | 가능(주의) | API 호출은 즉시지만 사용자가 시트를 열고 있을 때만 시각적으로 반영됨. API 한도: 분당 60건, 일 50만 셀로 충분 |
| 컬럼별 권한 분리 | 불가 | 시트 단위 권한만 가능. 자동 컬럼 영역에 시트 보호를 걸어 서비스 계정만 편집 가능하게 설정 |

# 5. 기능별 상세 설계

## 5.1 [기능 1] 웹 폼 → GitHub Issue 등록

### 처리 흐름

- 프론트엔드에서 필수 입력·이메일 형식·날짜 범위 검증 후 POST /api/issues로 전송

- Backend는 GitHub App 인증으로 POST /repos/{owner}/{repo}/issues 호출

- 성공 시 Issue 번호·URL을 응답으로 받아 사용자에게 표시

- 같은 트랜잭션 안에서 Sheet Syncer에게 'issue_created' 이벤트 전달

### Issue Body 마크다운 포맷

기존 템플릿 구조를 그대로 따른다. 신규 추가된 '테스트 환경'은 Summary 섹션 끝에 들여쓰기로 삽입.

## Summary

- 테스트 계정 : tester01@example.com

- 접속 시간 : 26.05.19 16:05

- 테스트 영역 : Research agent

- 원인 유형 : Prompting

- 원인 상세 : 검색 결과 요약 누락

- 심각도 : 높음

- 테스트 환경 :

- OS : macOS 14.5

- 브라우저 : Chrome 124.0

- 디바이스 : MacBook Pro 14

- 네트워크 : Wi-Fi

## 테스트 시나리오 / 재현 방법 / 예상·실제 동작 / 문제 발생 화면

## 입력값·출력값 / 추가 의견

(기존 템플릿 그대로)

## 5.2 [기능 2] Open 이슈 → LLM 호출 → PR 자동 생성

### 트리거

- GitHub Webhook 이벤트 issues.opened를 LLM Worker가 수신

- 라벨이 beta-feedback인 이슈만 처리 대상

### LLM 호출 단계

- 이슈 본문에서 Summary / 재현 방법 / 입력값·출력값 / 테스트 환경을 파싱

- 관련 코드 후보 파일을 저장소에서 검색하여 함께 프롬프트로 제공

- LLM API 호출: ① 원인 가설 ② 수정 후보 ③ diff 패치 초안

- 응답 검증 후 새 브랜치 fix/issue-{번호}에 커밋

- PR 생성: 본문에 'Fixes #{번호}' 포함하여 머지 시 이슈 자동 Close

- 이슈 라벨 auto-pr-pending → auto-pr-created 교체, PR 링크를 이슈에 코멘트

- Sheet Syncer에게 'pr_created' 이벤트 전달 → Z, W, X, Y 컬럼 자동 채움

### 실패 처리

- LLM 응답이 적용 불가하면 PR 미생성, 이슈에 분석 결과만 코멘트

- auto-pr-failed 라벨 부여, Z열에 failed 기록

## 5.3 [기능 3] Open PR 처리

- PR 처리는 수동 범위. 개발자가 코드 리뷰 후 머지/수정/반려

- PR 상태 변경 Webhook(pull_request.closed)을 Sheet Syncer가 받아 X, Q, R, AA 컬럼 갱신

## 5.4 [기능 4] Google Sheet 동기화 (실시간 + 일일 17시)

### 실시간 동기화 (Webhook 기반)

- issues.opened: Raw Issues에 새 행 추가 (A~K, T~AC, AB 채움; L~P는 비움)

- issues.edited / issues.labeled: 해당 행의 자동 컬럼만 갱신

- issues.closed: R열 = 완료, Q열 = 머지 시점

- pull_request.opened: 해당 이슈 행의 W, X, Y, Z 갱신

- pull_request.closed (merged): 해당 행의 X = merged, R = 완료, Q = 오늘

### 일일 17:00 전수 동기화

- Cron: 0 17 * * * (Asia/Seoul)

- GitHub API로 모든 이슈를 페이지네이션 조회 (state=all)

- Raw Issues 시트와 비교하여 누락 행 추가, 불일치 행 갱신

- Daily Snapshot에 당일 통계 1행 추가

- 실행 결과(처리 건수, 오류 건수)를 Slack에 알림

### API 사용량 견적

- 일일 신규 이슈 50건 가정 → append 50회, batchUpdate 100회 = 150회 (분당 60건 한도 여유)

- 전수 동기화 시 페이지 100개 × append 5회 = 500회 (배치로 묶으면 50회 수준)

- 일 50만 셀 한도 대비 사용량은 5000셀 미만으로 충분

# 6. 기술 스택

| 영역 | 권장 후보 | 선택 사유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (React) + Tailwind | 정적 호스팅, 폼 검증 용이 |
| Backend | FastAPI (Python) | LLM/GitHub/Sheets SDK 모두 풍부 |
| LLM API | Anthropic Claude API | 코드 분석·diff 생성 품질 |
| GitHub 연동 | GitHub App + Webhook + REST API v3 | 권한 범위 좁고 레이트리밋 여유 |
| Sheets 연동 | Google Sheets API v4 + 서비스 계정 | Python google-api-python-client 사용 |
| 스케줄러 | GitHub Actions cron | 별도 인프라 불필요, Secret 관리 통합 |
| 호스팅 | Vercel + Cloud Run | Webhook 수신, 저비용 |

# 7. 일정 계획 (4주)

| 주차 | 단계 | 주요 산출물 | 의존성 / 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 설계 & 셋업 | - 요구사항 확정 - GitHub App 등록 - Google Sheet 템플릿 생성 (3개 시트 + 기본 차트) - 서비스 계정 권한 부여 - 라벨 체계 정비 | - 저장소 admin 권한 - LLM API 키 - Google Cloud 프로젝트 |
| W2 | 기능 1+4 구현 | - 웹 폼 UI (두 템플릿) - Backend → GitHub Issue 생성 - Sheet Syncer 실시간 부분 (Webhook) - 이미지 첨부 업로드 | - 더미 저장소·시트 사전 검증 - 운영자가 시트 미리 검토 |
| W3 | 기능 2 구현 | - LLM Worker - 프롬프트 설계·튜닝 - 브랜치/커밋/PR 생성 - PR 상태 Sheet 동기화 | - 과거 이슈 5건 회귀 테스트 |
| W4 | 일일 동기화 + 안정화 | - 일일 17시 Cron 작성 - Daily Snapshot append 로직 - Dashboard 시트 차트 4개 + KPI 6개 마무리 - 운영 매뉴얼 - 베타 오픈 | - 시범 보고 3일치 검증 - 롤백 절차 |

# 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 스팸/장난성 이슈 폭주 | LLM 비용·노이즈 | 이메일 인증 / hCaptcha / 분당 제출 제한 |
| LLM이 잘못된 patch 생성 | 잘못된 PR 머지 위험 | PR은 반드시 사람 리뷰 후 머지 |
| 자동화가 시트 수작업 컬럼을 덮어씀 | 운영자 작업 손실 | 코드에서 L,M,N,O,P,S 컬럼 쓰기 차단. 시트 보호로 이중 안전 |
| Google Sheets API 한도 초과 | 동기화 누락 | batchUpdate로 묶기, 지수백오프 재시도 |
| 동시 편집 충돌 (운영자 + 자동화) | 데이터 일관성 깨짐 | 자동/수작업 컬럼 분리로 충돌 없음. 일일 동기화 시 자동 컬럼만 덮어씀 |
| 개인정보 유입(이메일 등) | Public 저장소 노출 | 저장소 Private 전환 검토. 시트 공유 권한 최소화 |
| 일일 보고 실패 누락 | 운영 가시성 저하 | Slack/메일 별도 알림. 실패 시 자동 재시도 1회 |

# 9. 성공 기준 (KPI)

- 이슈 제출 평균 소요 시간: 5분 이하

- 이슈 등록 → 시트 동기화: 1분 이내

- 이슈 등록 → PR 자동 생성: 5분 이내

- 자동 PR 머지율: 30% 이상

- 일일 보고 누락률: 0% (월 1회 이하 장애 허용)

# 10. 향후 확장

- Looker Studio 연동으로 더 정교한 대시보드 (드릴다운, 사용자 필터)

- 자동 생성 PR에 대한 자동 테스트 실행 및 결과 코멘트

- Slack/Discord 봇으로 베타 테스터에게 처리 진행 상황 역방향 알림

- 이슈 중복 탐지 (임베딩 유사도 기반)

- 주간/월간 회고 리포트 자동 생성 (LLM이 Daily Snapshot 데이터를 요약)